# 教育内容生成

# 课题研究方案

| ### 文档状态 全量范围 API 优先 |  | ### 实施人数 1 人 |  | ### 更新日期 2026年9月11日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 项目名称 | AI-Powered Multimodal Content & Assessment Generation for Educational Applications |
| --- | --- |
| 指导教师 | Mehul Motani |
| 项目周期 | AY 2026/2027 2026年10月至2027年5月 |
| 方案范围 | 完整四项要求 含研究设计与提前开发计划 |

# 1 研究目标与完整范围

本方案面向指导教师与项目实施者，按原选题的完整功能范围推进。目标是开发一个有课程依据、难度可控、可人工审核的多模态教学材料生成系统，并用可复现的实验评价内容质量。项目由一名学生实施；9 月提前开发，10 月起结合正式 FYP 与求职安排持续完善。

采用 API 优先路线：文字生成、嵌入、语音及图片均先调用现有服务，平台分别配置，后续再考虑模型替换。研究贡献放在课程知识检索、生成约束、难度评价、多模态一致性及实验方法上。模型训练与 GPU 部署不作为当前前置依赖。

| 原题模块 [1] | 完整方案中的交付 | 验证依据 |
| --- | --- | --- |
| 内容与考核生成 | 讲解、测验、课后作业；答案与解析；三档难度 | 固定请求可生成对应材料，教师可修改 |
| 检索增强生成 | 课程资料解析、向量检索、来源与版本留存 | 能追溯至资料页码与片段 |
| 至少两种附加模态 | 文字转语音与视觉辅助；实际媒体文件和学习展示 | 语音可播放，图片可查看，内容单独审核 |
| 教师及学生界面 | 教师导入、生成、编辑、审核；学生学习与练习 | 完成导入到学习展示的端到端流程 |

以上范围保留原题四项核心要求。“全量”不等于支持所有文件格式、所有学科或所有模型。先以一门课程完成有代表性的实验，再检查迁移到另一门课程的可行性。具体课程、正式考核日期和验收标准仍待导师确认；本文件不是学校批准的任务书。

原项目简介列出两人分工及 GPU 资源，但未明确要求从零训练模型。单人实施、API 优先和提前开工是本方案的实施决策；保留后续按导师意见修订的空间。

# 2 文献依据与研究问题

RAG 将检索到的外部资料用于生成，为知识密集型任务提供了可研究的技术路线 [2]。本项目将知识库限定为课程资料，并保存每次生成实际看到的片段。检索出相关文字并不能自动证明答案正确，因此必须把来源有效性和内容支持程度分别评价。

RAGAs 将检索上下文、忠实性及生成质量作为不同评估维度 [3]；KHANQ 对教育问题的适切性、覆盖、连贯性和复杂度进行评价 [4]。本项目借鉴其分维度评估思路，自建适合目标课程的人工量表，不直接宣称已有指标能测量学生学习增益。

| 研究问题 | 拟检验的变化 | 主要观察 |
| --- | --- | --- |
| RQ1 课程依据 | 不检索与课程 RAG 的比较 | 事实正确率、资料支持率、检索召回 |
| RQ2 难度控制 | 仅难度标签与明确认知要求的比较 | 盲评难度匹配率、歧义和超纲比例 |
| RQ3 多模态一致性 | 文字与文字加语音和图片的比较 | 跨模态事实一致性、可理解性及修订时间 |

## 拟形成的研究产出

形成一套从课程片段到题目与媒体的可追溯生成流程；定义可操作的难度约束和人工评价标准；通过对照实验报告改进、失败与代价。预期得到系统设计、实验数据和误差分析，而不是预先承诺准确率提升或论文发表。

语音和图片本身由外部模型生成。可主张的贡献是其与已审核文本的衔接、版本约束和一致性评价，不能把服务商模型能力描述为自主训练成果。若没有适当的学习者实验，结论限于材料质量与使用体验。

# 3 功能规格与验收场景

| 编号 | 功能规格 | 可执行验收 |
| --- | --- | --- |
| F01 资料 | 课程隔离；PDF、TXT、Markdown；页码、哈希与片段 | 重复导入不重复存储；扫描件明确提示 |
| F02 检索 | 分块、嵌入、相似度检索；保存来源快照 | 更换嵌入配置后旧索引被阻止使用 |
| F03 生成 | 讲解、测验和作业；选择与简答；中英文；三档难度 | 题量、题型、选项和引用符合请求 |
| F04 审核 | 教师编辑、文字审核、版本历史 | 修改生成新版本并撤销其发布状态 |
| F05 多模态 | 审核文字转语音和教学配图；媒体独立审核 | 失败可重试；旧版本媒体不进入新学习视图 |
| F06 学习 | 展示已审核材料、媒体和练习解析 | 未审核材料不可经学习视图读取 |
| F07 评价 | 人工评分、实验配置、结果导出 | 评分关联材料版本，保留未成功请求记录 |
| F08 运行 | 异步任务、调用记录、可配置上限 | 失败状态可见，重复请求不会重复执行 |

## 完整交付边界

最终目标包含真实接口联调、可播放语音、可查看配图，以及教师和学生可使用的流程。第一版的本地学习视图用于开发和试用；如需多用户上线，必须补齐身份认证、课程权限和文件访问控制，不能将页面角色切换视为权限系统。

OCR、PPTX、填空题、学习进度统计和长音频分段按资料与试用反馈逐项扩展。它们是支持能力，不替代原题核心模块。首轮限制为单份 10 MB、300 页、400 个片段、每次最多 10 题；后续依据测量调整。

# 4 系统架构与数据流

图 1 全量范围的本地开发架构

采用浏览器前端、FastAPI 后端、异步任务执行器与 SQLite 加本地文件存储。前端只提交生成要求与审核操作；后端管理课程资料、检索、模型调用、结构校验和版本。此架构适合一人开发和本机试验，跨进程任务与多实例部署留到需要时实现。

## 生成调用顺序

资料上传 → 文本解析与页码记录 → 分块 → 嵌入 API → 保存向量；生成请求 → 查询嵌入 → 当前课程检索 → 构造带来源的提示 → 文字 API → 结构与引用校验 → 草稿 → 人工编辑与审核 → 媒体 API → 媒体审核 → 学习展示。

检索仅在对应课程和指定资料中进行。每份材料保存实际检索片段、配置签名和提示词版本，避免资料更新后失去当时的生成依据。首版使用余弦相似度和固定 Top K；分块粒度、混合检索与重排作为后续可比较的改进项。

生成与媒体任务离开网页请求后继续执行，状态保存在数据库。运行中断的任务明确标为失败，排队任务可恢复；不自动重试不确定是否计费的网络请求。当前执行器要求单服务进程，后续多实例需要任务租约或独立队列。

# 5 通用 API 与数据设计

| 能力 | 首版请求与响应约定 [5–8] | 配置与变化处理 |
| --- | --- | --- |
| 文字 | messages 输入；choices.message.content 中读取 JSON | 独立地址、路径、密钥、模型和额外参数 |
| 嵌入 | 文本列表输入；带 index 的浮点向量列表 | 保存配置签名；变化后重建索引 |
| 语音 | input、voice；MP3 二进制输出 | 独立配置；首版单段最多 3800 字符 |
| 图片 | prompt 输入；data 中 b64_json 图片 | 独立配置；先支持内联 PNG、JPEG、WebP |

“通用”指业务层与能力适配层分离，首版采用常见兼容协议。不同平台的鉴权、字段和返回格式仍可能不同，届时在适配层转换；不承诺任意 URL 都能直接接入。密钥放本地环境配置，不写入前端、数据库或研究材料。接口状态显示配置是否填写，不等同于已连接成功。

| 数据实体 | 主要记录 | 关系约束 |
| --- | --- | --- |
| 课程与资料 | 课程 ID、文件哈希、页码、片段、向量签名 | 资料归属课程，片段归属资料 |
| 任务与调用 | 请求标识、参数、状态、错误、模型、usage | 相同标识与参数复用任务；参数冲突拒绝 |
| 内容与修订 | 结构化讲解题目、来源快照、提示版本 | 每次编辑递增版本并回到草稿 |
| 媒体与评价 | 文本版本、媒体状态、模型、评分与备注 | 学习视图仅展示当前版本已审核媒体 |

# 6 生成策略与质量控制

## 课程依据与结构约束

将课程片段作为待引用数据，明确片段中的指令不构成系统指令。文字结果采用包含学习目标、讲解、题目、答案、解析、来源 ID 和视觉提示的结构化格式。校验题型、题量、选项、重复题干与引用集合；结构失败最多重新生成一次，并保留调用成本。

引用 ID 合法仅代表片段存在，不代表它支持结论。事实、答案唯一性、资料是否充分及是否超纲由人工对照检查；以后可增加模型辅助检查，但单独报告误判。模型声明资料不足时不生成可发布材料，并在任务中记录原因。

| 难度 | 生成约束 | 人工判定重点 |
| --- | --- | --- |
| 基础 | 单一概念识别、解释或直接应用；条件完整 | 是否可用课程中的直接知识作答 |
| 应用 | 在新情境中应用或比较概念；有明确推理步骤 | 是否需要转换或应用知识 |
| 综合 | 整合概念、分析条件或论证；仍在课程范围内 | 难度是否来自推理而非歧义或冷门知识 |

## 文字与媒体保持一致

仅对已审核文字生成语音与图片，媒体保存对应文本版本。语音核对术语、读音、停顿和遗漏；配图核对关系、符号、文字错误和无依据细节。媒体独立审核后才能展示。修改文字会产生新版本，旧媒体需重新生成或重新核验，不能自动沿用。

文字生成中的视觉提示是中间产物；完成第二种附加模态需要实际生成并展示视觉材料。对要求精确符号的流程图，可后续增加结构化图形渲染作为可控补充。当前图片 API 路线仍保留。

API 次数上限是本地保护，不是货币预算；失败请求也计入次数。开始真实调用前先通过平台账单估算单次成本，给账户设置适当额度。后续增加延迟、字符或 token 数、单价快照和分任务成本统计。模型更换先做固定样例回归，再开展正式实验。

# 7 实验设计与结果报告

先选择具备使用权限的一门课程，人工确定知识点、来源范围和期望认知层级。建议用 12 个知识点开发提示与量表，另留 24 个未参与调参的知识点作测试；尽量按章节隔离，避免近似问题泄漏。以上数量是可调整的计划，不是已经收集的数据。

| 实验组 | 固定或改变的因素 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| A | 不使用课程检索，给知识点与难度标签 | 基础生成对照 |
| B | 加入课程 RAG，仍仅用难度标签 | 观察检索的影响 |
| C | RAG 加明确认知要求与结构约束 | 观察难度设计的影响 |
| D | C 加额外事实核查或修正步骤 | 后续消融；须单独记录修正与失败 |

建议正式比较 A/B/C：24 个知识点 × 3 档难度 × 3 组 = 216 份输出，每份以一道题加讲解为基本单位。先用 8 个测试点做 72 份试运行以核定标注工作量。所有组固定模型、来源池、题型、输出长度和调用设置；A 仍使用同一课程参考答案作离线评分。D 仅在实现额外核查后开展。

人工盲评正确性、资料支持度、难度匹配、答案歧义与超纲。正确性和支持度用 1–5 分及缺陷标签，难度额外选择实际档位，据此计算匹配率。邀请至少一位具备课程知识的评审；若能取得第二位，对部分样本双标并报告一致率和分歧处理。

检索用人工标注支持片段计算 Recall@K；质量同时报告所有请求的成功率、拒答率和通过条件下的评分，避免只展示成功样本。按知识点配对比较，报告均值、分布和按知识点重采样的置信区间；多次调用测量随机波动，不把题目视为完全独立样本。

多模态先抽取约 12 份已审核文字，逐项比较语音与配图的一致性、可用性和人工修订时间。若开展学生试用，采用知情参与、顺序平衡和相同内容；只有适当设计的前后测才能讨论学习成效。模型打分仅为辅助，不能替代人工金标准。

# 8 提前开发计划与工作量

距 10 月约三周，适合把主链路、联调记录和第一轮小实验提前做出来；不宜把整个 FYP 的学术验证都压在这三周。以下安排以每周约 20–25 小时为规划假设，遇到接口兼容或课程资料问题优先调整顺序。10 月后每周预留约 4–8 小时维护与导师反馈，实际强度由正式安排决定。

| 时间 | 阶段目标 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 9月11–14日 | 全量方案、资料导入、存储和任务骨架 | 文档可评审，应用能导入并查看片段 |
| 9月15–19日 | 真实嵌入和文字联调、引用与难度 | 一份课程资料能生成可审核材料 |
| 9月20–24日 | 真实语音和图片、版本与学习展示 | 完成两种附加模态并人工核对 |
| 9月25–30日 | 端到端修正、评估试运行、演示记录 | 形成可演示版本和首批失败案例 |
| 10–11月 | 导师确认、课程资料整理、实验协议定稿 | 正式范围及量表冻结，配合 CA1 |
| 12–2月 | 系统补全、身份权限、正式实验 | 对照结果与误差分析可复现 |
| 3–5月 | 补充验证、论文报告与演示整理 | 配合 CA2 和最终提交 |

原简介给出 CA1 的文献与设计及 RAG 文本原型方向、CA2 的完整多模态应用方向 [1]；上表月份是自主规划，具体提交日期需以课程通知为准。单人完整实施粗估 180–280 小时，包括工程、联调、评估和写作，不是课程规定工时，也不包含不可预见的资料与招募等待。

工作量主要集中在质量验证和多模态返工。先冻结一个课程与两种基础题型，做完闭环后再扩展；每周保存可演示版本、问题清单与实验记录，使 10 月面试期间的小块时间也能继续推进。

# 9 当前实现与后续交付

2026 年 9 月 11 日已建立第一版可运行的本地应用，包含课程与文件管理、资料分块、通用四类 API 适配、检索生成、任务记录、教师编辑与审核、媒体审核、学习视图和人工评分导出。界面及业务流程已进入开发验证阶段；尚未配置真实服务商密钥。

现有自动化测试使用隔离 HTTP 测试响应验证业务与协议，不验证真实模型质量、音频听感或图片教学价值。真实嵌入、文字、语音和图片必须在配置平台后逐项联调，再形成可作为 FYP 实验依据的数据。测试响应不提供给应用正常用户。

| 仍需完成 | 完成依据 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 真实 API 与课程试点 | 四种真实调用；完整材料人工核对 | 下一步 |
| 评价工具扩展 | 盲评标识、实际难度标签、组别与延迟记录 | 实验前 |
| 多用户使用能力 | 身份认证、课程授权、文件授权测试 | 对外试用前 |
| 长语音与媒体兼容 | 分段合成或拼接、更多响应格式 | 依实际材料 |
| 正式实验与报告 | 原始配置、失败样本、统计分析、限制 | 学术交付 |
| 模型替换研究 | 在相同协议和测试集下比较 | 核心交付后再决定 |

最终交付包括源代码及环境说明、系统与数据设计、可演示应用、原题要求对应的功能验证记录、文献综述、实验协议及结果、毕业报告和演示材料。所有数值区分实测与计划；当前没有可以报告的模型质量或学习效果结果。

下一次与导师讨论时重点确认：试点课程与资料使用条件、API 优先是否符合预期、难度定义与评审资源、单人完成四项核心要求的验收深度，以及正式节点。现阶段可以继续开发，不需要等待这些讨论才能完成基础接口和本地闭环。

# 10 参考资料与版本说明

[1] CEG 311 FYP选题介绍 AY2026-2027.pdf，第 27 页。AI-Powered Multimodal Content & Assessment Generation for Educational Applications。指导教师 Mehul Motani。原始文件为本项目范围依据。

[2] Lewis et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS 2020. https://arxiv.org/abs/2005.11401

[3] Es et al. RAGAs: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation. EACL 2024 System Demonstrations. https://aclanthology.org/2024.eacl-demo.16/

[4] Gong et al. KHANQ: A Dataset for Generating Deep Questions in Education. COLING 2022. https://aclanthology.org/2022.coling-1.518/

[5] OpenAI API Reference. Chat. https://developers.openai.com/api/reference/resources/chat

[6] OpenAI API Reference. Create embeddings. https://developers.openai.com/api/reference/resources/embeddings/methods/create

[7] OpenAI API Reference. Create speech. https://developers.openai.com/api/reference/resources/audio/subresources/speech/methods/create

[8] OpenAI API Reference. Images. https://developers.openai.com/api/reference/resources/images

在线资料核对日期：2026 年 9 月 11 日。[5–8] 仅用于说明首版兼容协议的参考格式，不代表已选择该平台或所有兼容服务都支持相同功能。模型名称、限额和价格以接入时核对结果为准。

## 版本记录

v0.2 全量范围 API 优先。保留原题核心要求，增加研究问题、对照实验和提前开发安排，并启动代码实现。此前 v0.1 单人任务书保留供比较；若与本版实施方向冲突，以本版为当前计划，最终以导师确认的要求为准。

正式验收标准须与导师确认。