# 教育内容生成

# 任务书与系统设计

| ### 文档状态 单人方案 待导师确认 |  | ### 实施人数 1 人 |  | ### 更新日期 2026年9月11日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 项目名称 | AI-Powered Multimodal Content & Assessment Generation for Educational Applications |
| --- | --- |
| 指导教师 | Mehul Motani |
| 项目周期 | AY 2026/2027 2026年10月至2027年5月 |
| 方案范围 | 一门课程的 RAG 内容与考核生成 含系统设计和评估计划 |

# 1 项目任务与单人范围

本项目拟开发一个面向教师和学生的教学辅助网页应用。系统以指定课程资料为依据，生成学习讲解、练习题、参考答案和解析，并支持难度设置及多模态呈现。重点验证生成结果是否正确、是否有资料支持，以及难度是否符合约定标准。

原选题按两人分工设计；现按一名学生实施进行规划。本方案为导师讨论版本。课程、技术路线、样本量、工作量及验收阈值均为建议值，须在项目启动时确认；原题要求与拟调整范围分别列示。

| 事项 | 原选题要求 [1] | 单人实施提案 |
| --- | --- | --- |
| 核心生成 | 学习材料与测验、作业；控制难度 | 一门课程约 3 个章节；讲解、选择题和简答题；基础与进阶两档 |
| 资料依据 | 集成 RAG | 限定可提取文字的 PDF 或文本；保留文件、页码和段落出处 |
| 多模态 | 文字转换为至少两种其他模态 | 语音和受限概念图均纳入拟定范围；概念图是否满足要求须确认 |
| 界面 | 面向教师和学生的网页 | 教师生成与审核视图、学生只读学习视图；不建设完整教学管理平台 |
| 阶段成果 | CA1 为调研、设计及 RAG 文本原型；CA2 为完整多模态应用 | 保留两阶段主线；具体日期以课程通知为准 |

## 拟定交付成果

交付可运行网页原型、内容生成与检索流程、源代码及部署说明、测试材料与评估记录、完整项目报告和演示材料。原型需演示资料导入、生成、检查与审核、学习浏览、语音播放和视觉展示的完整流程。

## 范围调整原则

优先争取限定课程、资料格式、题型和图表类型。若仍超出单人工作量，再申请将第二种额外模态转为扩展项；未获得导师确认前，不能把仅有文字和语音视为满足原题。暂不纳入模型训练、扫描件 OCR、视频生成、自动评分、学生画像、正式考试及大规模并发服务。

# 2 功能需求与验收映射

本页将任务拆成可演示、可检查的需求。R1 至 R8 为拟定核心范围；R6 的视觉形式需要导师认可。所有生成材料先作为草稿保存，审核后的版本才进入学生视图。

| 编号 | 功能及边界 | 完成证据 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 导入单门课程的 PDF 或文本；展示解析状态和来源页码 | 正常文件可检索；空白、损坏或扫描件得到明确提示；失败文件不进入就绪索引 |
| R2 | 按章节与知识点检索资料，返回相关片段 | 保存检索片段 ID、资料版本和排名；越界请求不混用其他课程资料 |
| R3 | 生成知识讲解和两类练习，附答案、解析及引用 | 输出遵循字段结构；选择题只有一个正确选项；无依据内容可标记并拒绝发布 |
| R4 | 支持基础与进阶两档，返回难度设计理由 | 按统一规则人工复核；记录目标档位与实际评定档位，而非只读取模型标签 |
| R5 | 将已审核讲解转换成语音，保留文字稿 | 可播放、可重试；专业术语抽查；失败不影响文字学习 |
| R6 | 将适用讲解转换成受限概念关系图 | 节点和关系可校验、可显示；不适用时说明原因；与原文一致性有评估记录 |
| R7 | 支持编辑、审核、浏览与导出 | 修改生成新版本；旧媒体失效；学生响应不包含未开放答案；导出材料可阅读 |
| R8 | 记录任务状态、运行配置和测试结果 | 成功、失败、证据不足均有终态；可重现测试配置并统计耗时和调用量 |

## 规模与质量约束

初始规模建议为 10 份以内资料、合计不超过 300 页、单次最多生成 5 道题，最多 2 个生成任务并行。以上是控制开发范围的提案，不是性能实测值。长任务应返回任务编号和状态；是否达到可接受响应时间由小规模试运行确定。

## 典型验收场景

正常资料生成并审核后学习；检索无依据时停止出题；模型输出字段缺失时有限修复；语音服务失败时保留文本；已审核文本修改后要求重新审核并更新媒体；重复提交与程序重启不把同一结果重复发布。

# 3 系统架构与技术方案

采用单体应用与模块化后端，在一个部署环境内完成主要流程。外部模型能力通过适配接口调用；数据库保存任务和内容，文件目录保存原始资料和媒体，小规模向量索引保存可重建的检索数据。

图 1 单人原型的组件与数据流

| 模块 | 拟用方案 | 职责和取舍 |
| --- | --- | --- |
| 网页与 API | 服务端模板网页 + FastAPI | 共用一个项目；资料导入、生成表单、审核和学习页面；避免额外维护复杂前端框架 |
| 检索与生成 | 现有嵌入模型、文本模型和本地向量索引 | 按课程筛选检索片段；规则化输出与引用；先不训练模型 |
| 任务与存储 | SQLite + 本地文件 + 有界任务执行器 | 适合小规模单机原型 [3]；任务状态落盘，重启后标记中断并允许重试 |
| 多模态 | 现有 TTS 接口 + 受限图表渲染 | 语音来自审核文本；图表来自结构化节点与关系，不执行模型生成的任意代码 |

任务执行器负责超时和并发控制；它不是分布式队列。仅用框架的后台回调不能视为持久队列或崩溃恢复机制 [4]。若导师要求本地模型推理，需先确认 GPU、模型许可与部署条件，再调整估算。

# 4 资料流程与生成方法

## 资料入库

上传后计算文件指纹并保存资料版本，按页提取文字，记录标题和页码。按段落或小节切块，初始候选为每块 400 至 700 tokens、相邻重叠约 80 tokens；在开发集上调整。向量与 chunk_id 对应，索引准备完成后才将该资料版本标记为可用。

## 一次生成请求的处理顺序

- 读取用户选择的课程、章节、知识点、题型、难度和数量；验证范围后先创建持久化任务记录，并固定资料版本及生成配置。

- 以知识点和学习目标检索候选片段，按当前课程和资料版本过滤。先尝试 top_k 为 5；记录检索结果，开发集上校准证据不足的判定规则。

- 把难度规则、允许引用的片段及输出字段交给模型。要求输出讲解、题干、答案、解析、引用 ID 和难度理由；资料中的指令只作为资料文本处理。

- 程序校验字段、题目数量、选项和答案关系，以及引用 ID 是否来自本次检索。字段通过不代表语义正确；关键结论是否被资料支持仍需人工检查。

- 校验失败可修复一次；仍不合格则保留失败原因，不冒充成功。证据不足时请求补充资料或更换知识点，不用无依据答案填满题目数量。

- 保存待审核版本。教师编辑或确认后形成已审核版本；再按需生成语音和概念图。媒体与文本版本绑定，供学习页面读取。

## 难度控制的可检验定义

| 档位 | 设计规则 | 人工检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 基础 | 围绕单个概念的识别、解释或直接应用；所需前提可从资料获取 | 是否只需一个主要知识点；题干清楚且答案可支持 |
| 进阶 | 对同一章节内概念作应用、比较或组合推理；明确必要条件 | 是否需要额外推理而非仅把句子写长；不得用超纲知识人为增加难度 |

上述档位是本项目的操作性定义，不等同于经学生作答校准的心理测量难度。RAG 提供检索依据 [2]，但不保证事实正确；难度理由也不是有效性的证明，两者都需独立评价。

# 5 数据模型与接口约定

数据关系以内容版本为中心。资料形成片段，任务生成内容版本，内容版本关联引用和媒体；评估记录绑定具体版本，避免修改后的文本继续沿用旧评分或旧语音。

| 实体 | 关键字段 | 关系与规则 |
| --- | --- | --- |
| Course / Document | id、course_id、file_hash、version、status | 课程包含资料；只检索 ready 资料；每个新资料版本单独建立索引 |
| Chunk | id、document_id、page、text、index_version | 一个资料对应多个片段；检索结果可以回到原文；更新后不混用旧索引 |
| GenerationJob | id、request_key、config、status、error | 记录模型、提示词和资料版本、用量、耗时；同键同参数返回原任务 |
| Content / Revision | content_id、revision_id、job_id、payload、review_status | 编辑创建新 revision；payload 含题型、题干、答案、解析和难度理由 |
| Citation / Media | revision_id、chunk_id 或 media_uri、status | 引用关联片段；媒体记录来源文本哈希、语音或图表参数和失败原因 |
| Evaluation | revision_id、rubric_version、reviewer、scores | 保存评价规则与匿名评审标识；模型评分和人工评分分开 |

## 主要接口

| 方法与路径 | 输入 | 响应与状态 |
| --- | --- | --- |
| POST /documents | course_id 和文件 | 202 + job_id；后台解析；无效格式返回 400 |
| POST /generations | 章节、知识点、题型、档位、数量、request_key | 202 + job_id；重复键且参数冲突返回 409 |
| GET /jobs/{id} | 任务编号 | 任务状态、结果 ID 或错误码；不存在返回 404 |
| GET /contents/{id} | 视图权限及版本 | 教师取完整草稿；学生只取已审核且允许展示的字段 |
| POST /contents/{id}/revisions | base_revision_id、编辑内容或审核动作 | 返回新版本或审核状态；版本冲突返回 409 |
| POST /media | revision_id、audio 或 diagram | 202 + job_id；只接受已审核文本；成功返回媒体位置 |

生成状态建议为 queued、running、succeeded、failed、insufficient_evidence。内容审核状态独立记录为 draft 或 approved。接口错误统一包含 code、message 和 retryable；“引用字段存在”与“引用确实支持结论”分别检查。

# 6 多模态与用户交互设计

## 语音转换

以已审核讲解及解析为输入，生成可播放音频并保留可见文字稿。公式先转换成经过检查的口语表达，术语建立小型发音表。长文本按段处理；缓存键包含内容版本、声音和语速。语音失败允许单独重试，文字结果仍可使用。

## 视觉转换

第一版只支持概念关系图。模型输出 nodes 和 edges 的 JSON，程序校验唯一节点、关系端点、数量上限和文字长度，再用固定布局生成图像。建议上限为 12 个节点、18 条边。图示必须附文字说明；不适合概念图的内容允许跳过，不把所有题目强行画图。

“图表是否属于原题认可的额外模态”需导师明确。如果只输出绘图提示词，不能自行认定已经完成视觉转换。若后续改成图片生成模型，需要重新估算调用成本、准确性评估和实现时间。

## 页面与交互

| 页面 | 主要操作 | 关键反馈 |
| --- | --- | --- |
| 资料页 | 导入、查看解析结果、选择课程和章节 | 显示可检索状态；定位失败文件和来源页码 |
| 生成页 | 选择知识点、题型、档位和数量 | 展示任务进度、失败原因及补充资料建议 |
| 审核页 | 并排查看题目、解析和引用；编辑或确认 | 保留版本；未审核不得进入学生视图；修改使旧媒体失效 |
| 学习页 | 浏览已审核材料、展开解析、播放语音和查看图示 | 文字始终可访问；媒体有状态；答案开放由服务端控制 |

## 运行与数据保护

演示版建议限制访问，教师端具备最小认证；学生只读接口不返回隐藏答案字段。仅使用获准处理的课程资料，不采集真实学生成绩。外部模型调用前确认资料使用许可和传输范围，密钥只保存在服务端配置，日志不记录密钥或整份讲义。

同一 request_key 加唯一约束防止重复创建；外部调用已发生但结果未知时，不承诺精确一次计费。单次模型调用拟设置 90 秒超时、最多一次重试和输出长度上限。启动时将遗留 running 标记为中断，由用户决定重试；记录每天用量并按确认后的预算上限暂停新任务。

# 7 评价方案与验收标准

评价回答两个问题：检索依据能否改善内容的可核查性；明确的难度规则能否提高档位匹配度。所有实验均为计划，尚无结果。重点形成可复查的小规模证据，不据此宣称提高学生成绩或适用于所有课程。

## 样本与对照设计

建议先用 10 个独立知识点作为开发集，调整切块、检索参数和提示词；冻结配置后，另用 20 个不重合的知识点作为测试集。每个测试知识点生成基础和进阶各 1 题，共 40 题／条件；在知识点间平衡选择题与简答题。

设置三个条件：A 为无 RAG 且仅提供简单难度标签；B 为加入 RAG、仍使用简单标签；C 为 RAG 加明确难度规则。固定模型、输出预算、生成参数和题型分配，总计 120 次计划出题。B 对 A 考察加入检索的影响，C 对 B 考察难度规则的影响。所有条件均用相同课程资料作为评价依据。

| 指标 | 统计方法 | 拟定验收或报告方式 |
| --- | --- | --- |
| 流程可靠性 | 40 次有效请求中，完成的次数／请求数；保留失败与重试 | 目标 ≥95%；固定输入上字段和引用 ID 校验均有效；这是工程目标 |
| 内容正确性 | 已生成题目中，题干、答案及解析无实质错误的比例 | 人工逐题标注；同时报告正确题数／全部计划题数，防止拒答抬高比例 |
| 资料支持度 | 被所引片段支持的关键结论数／待核查结论数 | 区分“有引用”和“引用支持”；记录无依据、错引和超纲案例 |
| 难度匹配 | 人工档位与目标档位一致的题数／已评题数 | 给出两档混淆表；初始质量目标可讨论为 ≥80%，校准后再冻结 |
| 检索命中 | 20 个测试知识点中，top_k 包含人工标注依据的比例 | 记录准确来源；与生成质量分开分析 |
| 多模态一致性 | 从 C 抽取 10 份音频和 10 份适用图示检查 | 逐项检查术语、概念关系和文本一致性；样本有限，不推断总体提升 |

## 人工评价与复现

评审时隐藏条件标签并随机排列结果；建议由熟悉课程者独立复核至少 20% 样本。若仅由开发者自评，报告中说明偏差。模型自评只作辅助。记录模型标识、提示词、资料和索引版本、耗时及调用量；外部模型可能更新，配置可复现不代表输出逐字一致。

内容正确率建议先讨论 ≥90% 的目标，再在开发阶段与导师校准并锁定，不得看完测试结果后修改标准。真实学生试用和学习效果研究不在当前默认范围；若需要，应单独安排招募、相应审批与时间。

# 8 进度安排与工作量估算

以下日期是以 2026年10月至2027年5月 为项目窗口的建议安排，不代表学校公布的 CA 截止日期。需求确认后先冻结核心范围；每两周保留一次可运行演示与问题记录，新增需求同时评估替换项和延期影响。

| 阶段与时间 | 任务及交付 | 阶段完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 准备 2026年9月至10月上旬 | 与导师确认范围、课程资料、资源和评价标准 | 形成确认记录；获得可用样例资料；核对正式 CA 日程 |
| M1 10月 | 文献调研、资料解析、检索验证 | 完成相关工作初稿；10 个开发知识点可追溯到原文 |
| M2 11月至12月 | RAG 文本生成、难度规则、最简网页 | 可运行文本原型及系统设计；具备 CA1 所需材料 |
| M3 2027年1月至2月 | 审核版本、语音、受限概念图和页面整合 | 两种额外模态可演示；错误和重试路径可检查 |
| M4 3月 | 冻结模型与参数、运行对照实验 | 测试集隔离；完成 120 次计划出题及评估记录 |
| M5 4月 | 修复、复核、部署、报告与答辩准备 | 完整应用、代码、报告和演示；对齐 CA2 正式要求 |
| 缓冲 5月 | 处理导师反馈和最终提交 | 保留可运行版本与复现说明；不主动增加新功能 |

## 单人投入的初步估算

按现有模型接口、限定资料和简单网页估算：需求与调研 25–35 小时；资料与检索 35–50 小时；生成与难度控制 45–65 小时；网页与审核 30–45 小时；语音与图表 30–45 小时；评估与修复 35–50 小时；报告与演示 30–40 小时。合计约 230–330 小时，另预留约 20% 缓冲后为 280–400 小时。

若分布在约 28 个有效工作周，平均约每周 10–14 小时，集成和交付阶段可能更集中。这是用于讨论的粗估，不是课程规定或工期保证；若要求训练模型、复杂图像生成或正式学生实验，应重新估算。

## 主要风险与调整顺序

资料质量不足时缩小到可解析章节；生成质量不足时减少题型和知识点；媒体质量不足时收窄图表类型。连续两个迭代未达目标时，与导师协商调整。第二种额外模态只能经确认后降为扩展项。

# 9 导师确认事项与启动任务

建议在第一次项目沟通中先确认下面六项，并据此形成 v1.0 任务书。学生姓名、学号及学校正式任务书表格由学生后续补入；本方案不代替课程官方表格或导师审批。

| 待确认事项 | 建议方案 | 对实施的影响 |
| --- | --- | --- |
| 课程及输入范围 | 一门课约 3 个章节；文本型 PDF 和文本；主语言固定一种 | 决定解析难度、出题目标和测试材料 |
| 多模态验收 | 语音加受限概念图；确认图表是否满足第二种模态 | 若要求图像生成或视频，需调整工期和评估 |
| 模型及算力 | 允许现有模型接口；不把训练或微调设为必需项 | 原题列有 GPU 要求；需确认是否必须本地推理及资源来源 |
| 效果评价 | 小规模对照实验和人工评价；不默认正式学生研究 | 确认评审支持、样本量和质量阈值 |
| CA 时间与个人成果 | 按单人完整原型和报告验收；核对两次 CA 日期 | 重排内部里程碑并锁定必须交付项 |
| 预算和资料许可 | 明确接口费用承担、月度上限和课程资料处理范围 | 无可用接口或许可时不能照原方案推进 |

## 确认后首两周的执行安排

第 1 周：选定样例章节，标注 10 个开发知识点及来源，建立代码仓库与资料目录，验证提取和检索。第 2 周：用最小生成流程产出一份讲解和两道练习，人工核查答案与引用，形成演示与问题清单。先验证端到端链路，再扩展题型、界面和媒体。

## 初始参考资料

[1] CEG 311 FYP选题介绍 AY2026-2027，第 27 页。本项目名称、导师、两人配置、原始范围和 CA 要求的依据。文件：CEG 311 FYP选题介绍 AY2026-2027.pdf。

[2] Lewis et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS 2020. https://arxiv.org/abs/2005.11401

[3] SQLite. Appropriate Uses For SQLite. https://www.sqlite.org/whentouse.html

[4] FastAPI. Background Tasks. https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/background-tasks/

单人范围调整须由导师确认。